YKS HAZIRLIK AI PLATFORMU Teknik Dokümantasyon & Geliştirme Kılavuzu ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Sürüm 1.0 · 2025 · Gizli 6 Haftalık Yoğunlaştırılmış Geliştirme Yol Haritası

| 6 Hafta | 18+ Özellik | 3 ML Model | 1 AI Agent |
| --- | --- | --- | --- |

# İçindekiler

# 1. Proje Özeti

YKS Hazırlık AI Platformu, Türkiye'deki üniversite giriş sınavına (YKS) hazırlanan öğrenciler için geliştirilmiş, yapay zeka destekli kapsamlı bir mobil + web platformudur. Platform; öğrencilerin çalışma verilerini takip etmesine, ML modelleriyle sıralama tahmini yapmasına, LLM tabanlı kişiselleştirilmiş çalışma planı almasına ve OCR destekli soru çözüm asistanından yararlanmasına olanak tanır.

🎯 Misyon: Her öğrenciye kişisel bir AI koç deneyimi sunmak.

## 1.1 Temel Hedefler

- Öğrenci çalışma verilerini sistematik olarak toplayıp analiz etmek

- Net puanı ve çalışma süresine göre tahmini üniversite sıralaması hesaplamak

- Yapay zeka ile kişiselleştirilmiş günlük/haftalık çalışma planı oluşturmak

- OCR ve LLM pipeline ile anlık soru çözüm desteği sağlamak

- Gamification ve motivasyon araçlarıyla öğrenci bağlılığını artırmak

- Üniversite hedef haritası ile görsel sıralama takibi sunmak

## 1.2 Proje Kapsamı

| Bileşen | Açıklama | Teknoloji |
| --- | --- | --- |
| Mobil Uygulama | Android uygulaması — giriş, çalışma takibi, AI asistan | Kotlin + Jetpack Compose |
| Backend API | RESTful servis — kimlik doğrulama, veri yönetimi | PostgreSQL + Supabase |
| ML Servisi | Verim analizi + sıralama tahmin modeli | Python + XGBoost |
| AI Planner | LLM tabanlı kişisel çalışma planı motoru | GPT / Claude API |
| Admin Panel | Web tabanlı yönetim ve görselleştirme | React + Recharts |

# 2. Sistem Mimarisi

Platform, microservice-ready monolith mimarisiyle tasarlanmıştır. İlk 6 hafta tek bir depo üzerinden geliştirilir; ölçekleme ihtiyacı doğduğunda servislere bölünmeye hazır bir yapı hedeflenmektedir.

## 2.1 Katmanlı Mimari

| Katman | Bileşenler | Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| Presentation | Kotlin Compose · React Admin | UI/UX, kullanıcı etkileşimi |
| API Gateway | Supabase Edge Functions · REST | Routing, auth middleware |
| Business Logic | Python FastAPI · Node.js | İş kuralları, servis koordinasyonu |
| ML / AI Layer | sklearn · XGBoost · LLM API | Model inference, prompt engineering |
| Data Layer | PostgreSQL · Supabase Storage | Kalıcı veri, dosya depolama |

## 2.2 Veritabanı Şeması

PostgreSQL üzerinde tasarlanan şema dört temel tablodan oluşmaktadır:

-- USERS: Kimlik doğrulama ve profil CREATE TABLE users ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL, full_name VARCHAR(255), target_rank INTEGER, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- STUDY_SESSIONS: Günlük çalışma oturumları CREATE TABLE study_sessions ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), user_id UUID REFERENCES users(id), duration_min INTEGER NOT NULL, subject VARCHAR(100), session_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- QUESTION_STATS: Çözülen soru istatistikleri CREATE TABLE question_stats ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), user_id UUID REFERENCES users(id), subject VARCHAR(100) NOT NULL, correct INTEGER DEFAULT 0, wrong INTEGER DEFAULT 0, empty INTEGER DEFAULT 0, recorded_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- EXAM_RESULTS: Deneme sınavı sonuçları CREATE TABLE exam_results ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), user_id UUID REFERENCES users(id), net_score NUMERIC(5,2) NOT NULL, exam_date DATE NOT NULL, predicted_rank INTEGER );

# 3. Haftalık Geliştirme Yol Haritası

Proje 12 haftalık orijinal plandan 6 haftaya yoğunlaştırılmıştır. Her hafta bir öncekinin üzerine inşa edilir ve bağımsız olarak teslim edilebilir çıktılar üretir.

| HAFTA 1 | Temel Altyapı (Foundation) MVP: Veri toplayabilen, kullanıcı kaydı yapabilen çalışır uygulama |
| --- | --- |

### Amaç & Çıktı

| 🎯 AMAÇ | Çalışır bir MVP oluşturmak: kullanıcı kayıt/giriş sistemi, temel veri girişi ve admin panel iskeleti. |
| --- | --- |

### Backend Görevleri

- PostgreSQL şema tasarımı ve migration script — users, study_sessions, question_stats, exam_results tabloları

- Supabase Auth entegrasyonu (email/password + JWT)

- REST API endpoint'leri — CRUD operasyonları

- Docker Compose konfigürasyonu

- GitHub Actions CI/CD pipeline kurulumu

### Mobil (Kotlin + Jetpack Compose) Görevleri

- Kayıt / Giriş ekranları — Material3 design

- Günlük çalışma süresi girişi formu

- Çözülen soru sayısı ve net hesaplama

- Ders seçme ve filtreleme sistemi

- Retrofit2 ile API entegrasyonu

### Web Admin Panel Görevleri

- React.js proje iskeleti (Vite + TypeScript)

- Kullanıcı listesi ve veri görüntüleme tablosu

- Recharts / Chart.js ile temel grafik bileşeni

- Tailwind CSS ile responsive tasarım

### Sprint Görev Listesi (Öncelik Sırası)

| Öncelik | Görev | Tahmini Süre | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | PostgreSQL şema + migration yaz | 4 saat | ⬜ Bekliyor |
| P1 | Supabase Auth (email/password) entegre et | 6 saat | ⬜ Bekliyor |
| P1 | Kotlin Compose — Login / Register screen | 8 saat | ⬜ Bekliyor |
| P2 | Study session kayıt formu (soru + süre) | 6 saat | ⬜ Bekliyor |
| P2 | Admin panel iskelet + dummy grafik | 8 saat | ⬜ Bekliyor |
| P3 | REST API endpoint testi (Postman) | 3 saat | ⬜ Bekliyor |
| P3 | CI/CD pipeline (GitHub Actions) kur | 4 saat | ⬜ Bekliyor |

✅ Hafta 1 Teslimatı: Çalışır Auth sistemi + Mobil kayıt ekranı + Admin panel iskeleti + PostgreSQL şema

| HAFTA 2 | Study Analytics Engine ML ile öğrenci verim analizi ve görsel trend raporlama |
| --- | --- |

### Amaç & Çıktı

| 🎯 AMAÇ | Öğrencinin çalışma verilerinden anlamlı içgörüler çıkarmak, 7 günlük trend ve net artış grafiklerini üretmek. |
| --- | --- |

### Analitik Özellikler

- Derse göre başarı oranı analizi (doğru / yanlış / boş dağılımı)

- Saat bazlı performans analizi — hangi saatte daha verimli çalışılıyor

- 7 günlük trend grafiği — Recharts LineChart ile görselleştirme

- Net artış grafiği — günlük delta hesaplaması

- Kümülatif çalışma süresi ve haftalık karşılaştırma

### ML Pipeline Detayı

# Feature Engineering import pandas as pd from sklearn.linear_model import LinearRegression # Ham veriden feature'lar türetme df['avg_daily_study'] = df.groupby('user_id')['duration_min'].transform('mean') df['avg_question_per_hour'] = df['correct'] / (df['duration_min'] / 60) df['weekly_growth_rate'] = df['net'].pct_change(periods=7) # Model eğitimi X = df[['avg_daily_study', 'avg_question_per_hour', 'weekly_growth_rate']] y = df['net_increase'] model = LinearRegression().fit(X, y) # Çıktı: Günlük çalışma süresi → tahmin edilen net artışı

✅ Hafta 2 Teslimatı: ML analytics dashboard + 7 günlük trend + Pandas pipeline

| HAFTA 3 | Sıralama Tahmin Modeli Net puanından üniversite sıralaması tahmini — XGBoost + Confidence Interval |
| --- | --- |

### Amaç & Çıktı

| 🎯 AMAÇ | Öğrencinin net puanına göre tahmini üniversite sıralamasını hesaplamak. ÖSYM geçmiş yıl verileri ile model eğitimi. |
| --- | --- |

### Model Mimarisi

- Veri Kaynakları: ÖSYM sonuç tabloları (5 yıl), YÖK Atlas istatistikleri, web scraping

- Model: Polinom Regresyon (derece 3) veya XGBoost Regressor

- Çıktı: Tahmini Sıralama ± Confidence Interval (%95)

- Doğruluk Hedefi: %89+ (5-fold cross-validation)

### Feature Önem Sırası

| Feature | Önem (%) | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Matematik Net | 38% | En yüksek ağırlıklı ders |
| Fen Bilimleri Net | 27% | Fizik + Kimya + Biyoloji ortalaması |
| Türkçe Net | 21% | Dil becerileri |
| Sosyal Bilimler Net | 14% | Tarih + Coğrafya + Felsefe |

✅ Hafta 3 Teslimatı: Net→Sıralama modeli (%89 doğruluk) + Confidence Interval çıktısı

| HAFTA 4 | AI Study Planner + Soru Çözüm Asistanı LLM prompt engineering + ReAct/Reflection Agent pipeline |
| --- | --- |

### Amaç & Çıktı

| 🎯 AMAÇ | LLM tabanlı kişisel çalışma planlayıcısı + OCR destekli soru çözüm asistanı. Bu hafta sonu ürün AI Agent seviyesine taşınır. |
| --- | --- |

### AI Study Planner — LLM Entegrasyonu

Kullanıcının profil verileri (hedef sıralama, mevcut net, zayıf dersler) prompt olarak LLM'e gönderilir. JSON structured output ile günlük/haftalık plan üretilir.

// Örnek LLM Prompt (System) const systemPrompt = `Sen bir YKS koçusun. Öğrencinin verilerini analiz et ve JSON formatında çalışma planı oluştur.`; // Örnek Çıktı { "daily_target": 180, "priority_subject": "Matematik", "weekly_focus": "Problem Çözme Teknikleri", "subject_breakdown": { "Matematik": 80, "Fizik": 45, "Kimya": 35, "Biyoloji": 20 }, "estimated_reach_date": "2025-06-14", "motivational_note": "Bu tempoda hedefine 6 haftada ulaşabilirsin!" }

### Soru Çözüm Asistanı — ReAct Agent Pipeline

| Adım | Bileşen | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 1 | Görsel Yükleme | Kullanıcı soruyu fotoğraflar ve yükler (Android CameraX) |
| 2 | OCR İşleme | Tesseract / Google Vision API ile metin çıkarma |
| 3 | LLM Akıl Yürütme | Chain-of-thought prompting ile adım adım çözüm |
| 4 | Reflection | Modelin kendi çözümünü kontrol etmesi ve düzeltmesi |
| 5 | Kullanıcı Feedback | Adım bazlı açıklama + öğrencinin kendi çözüm analizi |

✅ Hafta 4 Teslimatı: AI Study Planner (JSON output) + OCR Agent + ReAct pipeline

| HAFTA 5 | Rakip Analizi + Motivasyon Modülü Gamification sistemi + Burnout tespiti için Logistic Regression |
| --- | --- |

### Amaç & Çıktı

| 🎯 AMAÇ | Gamification ile kullanıcı platformda tutulur. ML tabanlı motivasyon modeli ile erken burnout tespiti yapılır. |
| --- | --- |

### Gamification Özellikleri

- Türkiye geneli anonim leaderboard — haftalık net sıralaması

- Yüzdelik dilim göstergesi (Türkiye ortalamasına göre)

- Hedef sıralamaya göre anlık ranking karşılaştırması

- Rozet sistemi: 7 gün streak, 1000 soru milestone, vb.

### Motivasyon ML Modeli

- Çalışma düşüş tespiti: 7 günlük hareketli ortalama analizi

- 3 gün inactivity alert: otomatik push notification + öneri

- Burnout risk skoru: Logistic Regression [0-1] çıktısı

- Kişisel mesaj sistemi: skor bazlı içerik kişiselleştirme

✅ Hafta 5 Teslimatı: Leaderboard + Burnout Detection ML + Rozet sistemi

| HAFTA 6 | Harita Sistemi + Predictive Dashboard Google Maps entegrasyonu + Time Series Forecasting → TAM ÜRÜN TESLİMİ |
| --- | --- |

### Amaç & Çıktı

| 🎯 AMAÇ | Son hafta: üniversite hedef haritası ve gerçek zamanlı sıralama tahmin dashboard'u ile platformun tam ürün versiyonu teslim edilir. |
| --- | --- |

### Harita Sistemi

- Google Maps Compose SDK entegrasyonu (Android)

- Üniversite pin sistemi — Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ ve diğerleri

- Son 5 yıl sıralama grafiği — her üniversite için

- Bölüm bazlı sıralama değişim analizi

### Predictive Dashboard

- Time Series Forecasting — Prophet / ARIMA modeli

- Linear regression trendline — gelecek 30 gün tahmini

- Monte Carlo simülasyonu — 1000 senaryo, %90 güven bandı

- Örnek çıktı: "Bu tempoyla devam edersen: 42.000 → 28.500"

✅ Hafta 6 Teslimatı: Harita + Predictive Dashboard → TAM ÜRÜN

# 4. Teknoloji Yığını

| Katman | Araçlar | Notlar |
| --- | --- | --- |
| 📱 Mobile | Kotlin · Jetpack Compose · Retrofit2 | Android SDK 26+, Material3 design |
| ⚙️ Backend | PostgreSQL · Supabase · Docker | Row Level Security ile KVKK uyumu |
| 🤖 ML / AI | Python · Pandas · sklearn · XGBoost | FastAPI üzerinden servis edilir |
| 🧠 LLM | GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet API | JSON structured output modu |
| 🔍 OCR | Tesseract · Google Vision API | Vision API fallback olarak kullanılır |
| 🖥️ Frontend | React.js · Recharts · Tailwind CSS | Admin panel ve web dashboard |
| 🗺️ Maps | Google Maps Compose SDK | Üniversite pin ve sıralama haritası |
| 🚀 DevOps | Docker Compose · GitHub Actions | CI/CD + otomatik test pipeline |
| 📊 Data | ÖSYM API / Scraping · YÖK Atlas | 5 yıllık geçmiş veri seti |

# 5. Risk Analizi & Önlem Planı

Projenin 6 haftalık geliştirme sürecinde tanımlanan riskler, olasılık ve etki düzeylerine göre değerlendirilmiştir. Her risk için somut önlem planı belirlenmiştir.

| Risk | Hafta | Olasılık | Etki | Seviye | Önlem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LLM API maliyet aşımı | H4 | Yüksek | Orta | Orta | Token limiti koy, caching katmanı ekle |
| OCR doğruluk düşüklüğü | H4 | Orta | Yüksek | Yüksek | Google Vision API fallback kur |
| ÖSYM veri erişimi | H3 | Orta | Yüksek | Yüksek | Web scraping + manuel CSV yedekleme |
| XGBoost overfitting | H3 | Orta | Orta | Orta | Cross-validation + regularization uygula |
| Mobil performans sorunları | H1 | Düşük | Orta | Düşük | Lazy loading + Compose profiler |
| Kullanıcı veri gizliliği | H5 | Düşük | Yüksek | Orta | Anonimleştirme + KVKK uyum kontrolü |
| Google Maps API kota aşımı | H6 | Orta | Orta | Orta | Static map fallback + kota izleme alarmı |
| Burnout model yanlış pozitif | H5 | Yüksek | Düşük | Düşük | Threshold kalibrasyonu + A/B testi |

| 🔴 Yüksek Risk: Acil önlem planı mevcut | 🟡 Orta Risk: İzleme planı devreye alındı | 🟢 Düşük Risk: Standart geliştirme süreci |
| --- | --- | --- |

# 6. API Referansı

## 6.1 Auth Endpoint'leri

| Method | Endpoint | Auth | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Public | Yeni kullanıcı kaydı |
| POST | /auth/login | Public | JWT token döner |
| GET | /auth/me | JWT | Giriş yapmış kullanıcı profili |

## 6.2 Study Session Endpoint'leri

| Method | Endpoint | Auth | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /sessions | JWT | Kullanıcının tüm seansları |
| POST | /sessions | JWT | Yeni seans ekle |
| GET | /sessions/analytics | JWT | ML analytics çıktısı döner |
| DELETE | /sessions/:id | JWT | Seans sil |

## 6.3 ML & AI Endpoint'leri

| Method | Endpoint | Auth | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /ml/predict-rank | JWT | Net → Sıralama tahmini döner |
| POST | /ai/study-plan | JWT | LLM ile çalışma planı üret |
| POST | /ai/solve-question | JWT | OCR + LLM ile soru çöz |
| GET | /ml/burnout-score | JWT | Burnout risk skoru döner [0-1] |

# 7. Başarı Metrikleri & KPI'lar

| Metrik | Hedef Değer | Ölçüm Yöntemi | Hafta |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıralama Tahmin Doğruluğu | ≥ %89 (test seti) | 5-fold cross-validation | H3 |
| Uygulama Başlatma Süresi | < 2 saniye | Android Profiler | H1 |
| API Yanıt Süresi | < 300ms (p95) | Supabase Dashboard | H1 |
| LLM Plan Üretim Süresi | < 5 saniye | API latency logging | H4 |
| OCR Doğruluk Oranı | ≥ %92 | Karşılaştırmalı test seti | H4 |
| Burnout Model AUC | ≥ 0.85 | sklearn metrics | H5 |
| Kullanıcı Retention (7 gün) | ≥ %60 | Uygulama analitik | H6 |

# 8. Kurulum & Geliştirme Ortamı

## 8.1 Ön Koşullar

- Node.js 18+ ve npm

- Python 3.10+ ve pip

- Docker Desktop (Mac/Windows) veya Docker Engine (Linux)

- Android Studio Hedgehog veya üzeri

- Supabase hesabı (ücretsiz tier yeterli — Hafta 3'e kadar)

## 8.2 Hızlı Başlangıç

# 1. Repo klonla git clone https://github.com/your-org/yks-ai-platform.git cd yks-ai-platform # 2. Backend bağımlılıklarını yükle cd backend && pip install -r requirements.txt # 3. Frontend bağımlılıklarını yükle cd ../frontend && npm install # 4. Ortam değişkenlerini ayarla cp .env.example .env # .env dosyasını düzenle: Supabase URL, API Key, LLM API Key # 5. Docker ile başlat docker-compose up -d # 6. Veritabanı migration'ı çalıştır cd backend && python manage.py migrate

# 9. Sonuç

YKS Hazırlık AI Platformu, 6 hafta içinde tam fonksiyonlu, AI destekli bir ürün olarak teslim edilecektir. Backend'den ML modeline, LLM agent'tan predictive dashboard'a kadar her katman birbiriyle entegre çalışan cohesive bir sistem oluşturmaktadır.

🚀 Bu proje portfolyoda AI Agent + ML + Full-Stack seviyesini kanıtlayan somut bir çalışmadır.

| ### Proje Özeti - 6 haftalık yoğunlaştırılmış geliştirme - 18+ özellik, 3 ML modeli, 1 AI Agent - Kotlin + Python + React + LLM stack - KVKK uyumlu, anonim veri sistemi | ### Sonraki Aşamalar - iOS desteği (Swift / React Native) - Çoklu dil desteği (İngilizce) - B2B okul lisansı modeli - Gerçek zamanlı çok oyunculu çalışma |
| --- | --- |

YKS AI Platform Teknik Dokümantasyonu  ·  Sürüm 1.0  ·  2025     |     Tüm hakları saklıdır.