## Slide 1
🚀 AI PLATFORM · 2025
YKS Hazırlık
AI Platformu
6 Haftalık Yoğunlaştırılmış Geliştirme Yol Haritası
Backend · ML Analytics · AI Agents · Gamification · Predictive Dashboard
6
Hafta
18+
Özellik
3
ML Model
1
AI Agent

## Slide 2
Proje Genel Bakış & Zaman Çizelgesi
12 haftalık plan → 6 haftaya sıkıştırıldı · Her hafta teslim edilebilir çıktı içerir
YKS AI Platform · 2025
H1
Temel Altyapı
Backend · Auth · Mobil MVP
Planlı
H2
Analytics Engine
ML · Verim Analizi
Planlı
H3
Tahmin Modeli
Net→Sıralama · XGBoost
Planlı
H4
AI Planner + Asistan
LLM · OCR Agent
Planlı
H5
Rakip + Motivasyon
Gamification · Burnout ML
Planlı
H6
Harita + Dashboard
Üniversite · Predictive UI
Planlı

## Slide 3
H1
Hafta 1 — Temel Altyapı (Foundation)
🎯 MVP: Veri toplayabilen, kullanıcı kaydı yapabilen çalışır uygulama
YKS AI Platform · 2025
⚙️ Backend
PostgreSQL şema tasarımı
users / study_sessions
question_stats / exam_results
Supabase Auth sistemi
REST API endpoint'leri
📱 Kotlin + Compose
Kayıt / Giriş ekranları
Günlük çalışma süresi girişi
Çözülen soru sayısı ekleme
Ders seçme sistemi
Local state yönetimi
🖥️ Web Admin Panel
Kullanıcı listesi görüntüleme
Chart.js / Recharts grafik
Temel dashboard layout
API entegrasyonu
Responsive tasarım
VERİTABANI ŞEMASI
users
id · email · name
study_sessions
id · user_id · duration
question_stats
id · subject · count
exam_results
id · net · rank

## Slide 4
H1
Hafta 1 — Sprint Görevleri & Risk Analizi
Her görev öncelik sırasına göre listelendi
YKS AI Platform · 2025
📋 SPRINT GÖREVLERİ
P1
PostgreSQL schema + migration script yaz
P1
Supabase Auth (email/password) entegre et
P1
Kotlin Compose — Login / Register screen
P2
Study session kayıt formu (soru + süre)
P2
Admin panel iskelet + Recharts dummy grafik
P3
REST API endpoint testi (Postman)
P3
CI/CD pipeline (GitHub Actions) kur
⚠️ RİSK & ZORLUK ANALİZİ
Supabase kota limiti
Orta
Free tier yeterli, ölçekleme H3'te
Compose öğrenme eğrisi
Düşük
Jetpack Compose dokümantasyon yeterli
PostgreSQL bağlantı gecikmesi
Düşük
Connection pooling kullan
Admin panel zaman aşımı
Orta
Bootstrap template ile hızlan
Auth token yönetimi
Yüksek
Supabase SDK hazır çözüm sunar
✅ Hafta 1 Teslimatı: Çalışan Auth + Mobil kayıt ekranı + Admin panel iskelet + PostgreSQL şema

## Slide 5
H2
Hafta 2 — Study Analytics Engine
🎯 Kullanıcının verim analizini ML ile çıkar, görselleştir
YKS AI Platform · 2025
📊 ANALİTİK ÖZELLİKLER
Derse göre başarı oranı analizi
Saat bazlı performans ısı haritası
7 günlük trend grafiği (Recharts)
Net artış grafiği (günlük delta)
Kümülatif çalışma süresi takibi
🤖 ML PIPELINE
1
Veri Toplama
PostgreSQL → Pandas DataFrame
2
Feature Engineering
avg_daily · q_per_hour · growth_rate
3
Model Eğitimi
Linear Regression (sklearn)
4
Tahmin Çıktısı
Günlük çalışma → Net artışı
Chart: 7 Günlük Net Trendi
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz
Matematik | 12 | 15 | 13 | 18 | 20 | 22 | 25
Fizik | 8 | 9 | 11 | 10 | 14 | 16 | 18

## Slide 6
H3
Hafta 3 — Sıralama Tahmin Modeli
🎯 Net → Sıralama dönüşümü · Geçmiş ÖSYM verileriyle polinom regresyon / XGBoost
YKS AI Platform · 2025
🏆 MODEL MİMARİSİ
📥 Girdi Verileri
ÖSYM sonuç tabloları (5 yıl) · YÖK istatistikleri
↓
⚙️ Model Seçimi
Polinom Regresyon (derece 3) veya XGBoost
↓
📤 Çıktı
Tahmini Sıralama ± Confidence Interval
📊 TAHMİN ÇIKTISI
Tahmini Sıralama
38.450
Güven Aralığı: ±4.200
✅ %89 doğruluk (test seti)
Chart: Net Puanı → Tahmini Sıralama Eğrisi
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
Net → Sıralama | 95000 | 72000 | 52000 | 36000 | 24000 | 15000 | 9000 | 5000
Feature Önem Sırası
Matematik Net
38%
Fen Bilimleri Net
27%
Türkçe Net
21%
Sosyal Net
14%

## Slide 7
H4
Hafta 4 — AI Study Planner + Soru Çözüm Asistanı
🎯 LLM prompt engineering + ReAct/Reflection Agent → Ürün seviyesi AI
YKS AI Platform · 2025
🧠 ADAPTİF ÇALIŞMA PLANI
IN
Hedef sıralama
Mevcut net skoru
Günlük ortalama çalışma
Zayıf dersler listesi
OUT
daily_target: 180
priority_subject: Matematik
weekly_focus: Problemler
Tahmini erişim tarihi
JSON OUTPUT
{
"daily_target": 180,
"priority_subject": "Matematik",
"weekly_focus": "Problem Çözme",
"estimated_reach_date": "2025-06-14"
}
🤖 AI SORU ÇÖZÜM ASISTANI
ReAct + Reflection Agent Pipeline
📷 Görsel Yükleme
Kullanıcı soruyu fotoğrafla yükler
↓
🔍 OCR Metni Al
Tesseract / Google Vision API
↓
🧠 LLM Akıl Yürütme
Chain-of-thought adım adım çözüm
↓
🔁 Reflection Katmanı
Hata kontrolü + öz-düzeltme
↓
💬 Kullanıcı Feedback
Adım bazlı açıklama + skor

## Slide 8
H5
Hafta 5 — Rakip Analizi + Motivasyon Modülü
🎯 Gamification ile kullanıcıyı platformda tut · Burnout ML ile erken uyarı
YKS AI Platform · 2025
🏅 REKABET & GAMİFİCATİON
Türkiye ortalamasına göre yüzdelik dilim
Hedef sıralamaya göre anlık ranking
Haftalık leaderboard (anonim veriler)
Rozet sistemi (7 gün streak, vs.)
🧘 MOTIVASYON ML MODELİ
Çalışma düşüş tespiti
7 gün hareketli ortalama analizi
3 gün inactivity alert
Otomatik bildirim + öneri
Burnout risk skoru
Logistic Regression çıktısı [0-1]
Kişisel mesaj sistemi
Skor bazlı motivasyon içeriği
Chart: Leaderboard Simülasyonu
| Sen | Ort. %10 | Ort. %25 | Ort. %50 | Ort. %75
Haftalık Net (Türkiye Sıralaması) | 142 | 135 | 118 | 95 | 68
Burnout Risk Göstergesi
Düşük
İyi
Orta
Yüksek
Kritik
Mevcut: İyi · Skor: 0.18

## Slide 9
H6
Hafta 6 — Harita Sistemi + Predictive Dashboard
🎯 Son hafta: Tam ürün teslimi · Google Maps + Time Series Forecasting
YKS AI Platform · 2025
🗺️ ÜNİVERSİTE HEDEF HARİTASI
Google Maps Compose entegrasyonu
Üniversite pin + detay sistemi
Son 5 yıl sıralama grafiği
Bölüm bazlı değişim analizi
📍 Boğaziçi Üni.
Ortalama: 1.200
📍 ODTÜ
Ortalama: 2.800
📍 İTÜ
Ortalama: 4.500
📈 PREDİCTİVE DASHBOARD
Time Series Forecasting
Prophet / ARIMA modeli
Linear Regression Trendline
Gelecek 30 gün tahmini
Monte Carlo Simülasyonu
1000 senaryo · %90 güven bandı
Gerçek Zamanlı Hesaplama
Her çalışma oturumunda güncelle
Chart: Sıralama Tahmini: "Bu tempoyla devam edersen 42.000 → 28.500"
| Hf1 | Hf2 | Hf3 | Hf4 | Hf5 | Hf6 | Hf7 | Hf8
Mevcut Tempo | 42000 | 39500 | 37000 | 34000 | 31000 | 28500
Hedef | 42000 | 38000 | 34000 | 30000 | 26000 | 22000 | 19000 | 16000

## Slide 10
Proje Risk Matrisi
Tüm 6 hafta için tanımlanan riskler, olasılık ve etki bazlı değerlendirme
YKS AI Platform · 2025
Risk
Hafta
Olasılık
Etki
Seviye
Önlem
LLM API maliyet aşımı
H4
Yüksek
Orta
Orta
Token limiti + caching ekle
OCR doğruluk düşüklüğü
H4
Orta
Yüksek
Yüksek
Google Vision API fallback
ÖSYM veri erişimi
H3
Orta
Yüksek
Yüksek
Web scraping + manuel CSV
XGBoost overfitting
H3
Orta
Orta
Orta
Cross-validation + regularization
Mobil performans sorunları
H1
Düşük
Orta
Düşük
Lazy loading + Compose optimize
Kullanıcı veri gizliliği
H5
Düşük
Yüksek
Orta
Anonimleştirme + KVKK uyumu
Google Maps API kota
H6
Orta
Orta
Orta
Static map fallback + kota izle
Burnout model yanlış pozitif
H5
Yüksek
Düşük
Düşük
Threshold ayarı + A/B test
● Yüksek
● Orta
● Düşük
Toplam 8 risk tanımlandı · 2 Yüksek · 4 Orta · 2 Düşük

## Slide 11
Teknoloji Yığını
Her katman için seçilen araçlar ve kütüphaneler
YKS AI Platform · 2025
📱 Mobile
Kotlin
Jetpack Compose
Google Maps API
Retrofit2
⚙️ Backend
PostgreSQL
Supabase Auth
REST API
Docker
🤖 ML / AI
Python + Pandas
XGBoost / Sklearn
LLM API
OCR Pipeline
🖥️ Frontend
React.js
Recharts / Chart.js
Tailwind CSS
Axios
🚀 DevOps
Docker Compose
GitHub Actions
Cloud Deploy
Monitoring
📊 Data
ÖSYM Veri Seti
YÖK İstatistikleri
Monte Carlo
Time Series
Mimari: Microservice-ready monolith → Supabase (BaaS) + Python ML Server + Kotlin Mobile + React Admin

## Slide 12
Sonraki Adımlar
6 haftanın sonunda teslim edilecekler
H1
Çalışır Auth + Mobil MVP + Admin iskelet
H2
ML Analytics dashboard + 7 günlük trend
H3
Net→Sıralama tahmin modeli (%89 doğruluk)
H4
AI Study Planner + OCR Soru Çözüm Asistanı
H5
Leaderboard + Burnout Detection ML
H6
Harita sistemi + Predictive Dashboard → TAM ÜRÜN
🚀 Bu proje portfolio'nda AI Agent + ML + Full-Stack seviyesini kanıtlar.